Groupe de Travail Habitat – Stratégie Urbaine

25 juin 2019

Etaient présents :

Isabelle CHAVOT	CDC – Banque des Territoires
Anne-Sophie HILAIRE	DDTM Avesnois
Christophe ROUVRES	CAUE Nord
Claire DEWISME	CAUE Nord
Bruno BOURGEOIS	SOLIHA
Christelle POLLAERT	ARC
Maxime GODART	ALTEREA
Corinne TOMCZAK	Ville de Maubeuge
Ambre LEGRAND	ADUS
Caroline DRILA	Action Logement
Adèle HERVE	CAMVS
Rémy WERION	ADUS
Thomas PLAISANT	ADUS

Etait excusé :
Soufiane ALEXANDRE	Région Hauts de France

***********

1.	Contexte / calendrier

- Mise en place de l’ORT suspendue à la décision des 2 exécutifs (communes / EPCI). Il a été décidé fin juin 2019 (postérieurement à la présente réunion ) d’écrire au Préfet pour l’informer de ce calendrier (délibérations aux prochains exécutifs).
- Le volet « Habitat » de cette ORT sera limitée aux projets de renouvellement urbain en cours (Pole Gare, Clouterie, etc.). L’intervention sur les copropriétés, suite à l’étude présentée (cf. point suivant) sera soumise à l’arbitrage des élus communautaires ultérieurement.
- Suite au dernier Comité des Partenaires du 24 avril et délibération du CM de mars, mise en œuvre de la mission confiée par la Ville à l’ADUS de finaliser la stratégie et le plan d’actions qui sera proposé aux prochains exécutifs
- Dans ce cadre, mise en place (ou poursuite) des 3 groupes de travail thématiques : commerces / activités économiques / emploi (18 juin), habitat et stratégie urbaine, espaces publics, mobilité et animation (culturelle, etc.). Ce dernier groupe de travail est à installer à la rentrée.
- Ce matin du 25 juin a été l’occasion de présenter aux investisseurs les dispositifs mobilisables dans le cadre « d’action coeur de ville » (interventions de la Banque des Territoires, de l’État sur le Denormandie, d’Action Logement).
2.	Etude copropriétés du centre ville de Maubeuge -Méthodologie présentée par l’ADUS

La CAMVS rappelle que l’étude sur les copropriétés du centre ville :
- a été demandée par l’ANAH dans le cadre du NPNRU pour accompagner les projets en cours de définition avec un éventuel dispositif, type OPAH
- dans le cadre de l’étude, doit être proposé le dispositif le plus adapté sur ces copropriétés et il s’agira ensuite d’arbitrer en fonctions des moyens et des priorités territoriales
- les derniers livrables sont attendus pour septembre 2019

Cf. présentation jointe au compte rendu.

Débats sur l’articulation des besoins en rénovation des immeubles pour répondre aux attentes des ménages (économie d’énergie, confort thermique, qualité d’usage des espaces , des extérieurs appropriés, etc..) et les enjeux patrimoniaux « Lurçat » (traitement des façades, des abords, etc.).

Rappel du club « Prisme » qui concerne les communes avec un parc de logements issu de la reconstruction. Intérêt pour échanger sur les expériences, sur des visites,..

En fonction des décisions qui seront prises sur ces copropriétés, les dispositifs d’accompagnement incitatifs et coercitifs devront également être pensés de manière complémentaires.

L’ADUS présente les éléments qui seront travaillés dans les prochains mois (cf. pièce jointe):
- diagnostic complémentaire à l’étude copropriétés sur le logement (parc LLS, autres enjeux de densification, etc.)
- les orientations à travailler
- l’articulation avec les autres thématiques (mobilité, enseignes commerciales, etc.)

3.	Informations diverses

- Action Logement a mis en place tout un régime d’aides pour développer une offre en logement adapté aux besoins des salariés (cf. ci-joint). Une convention sera établie entre Action Logement, la ville et la CAMVS pour définir le périmètre et les immeubles concernés par ces dispositifs.

- le Réseau de Chaleur Urbain en cours de déploiement sera un terme un outil intéressant de maîtrise des charges de chauffage pour de nombreux habitants du centre ville.

4.	Prochaine réunion

Le 25 septembre à 10h00 en mairie de Maubeuge

OJ provisoire :
- Point d’étape des travaux de diagnostic par l’ADUS
- Enedis sera invité à cette réunion et présentera sa proposition de partenariat
- Convention Action Logement